PAGE  
2

Администрация Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	27 января 2026 г.
	
	№
	80
	

	
	
	
	


Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты)
по борьбе с борщевиком Сосновского на территории
Дивеевского муниципального округа
Нижегородской области на 2025-2030 годы

В целях организации мероприятий, направленных на ликвидацию и предотвращение массового распространения на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области сорного растения борщевик Сосновского (далее – борщевик Сосновского), на основании распоряжения Правительства Нижегородской области от 24.11.2025 № 1063-р администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области                              п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по борьбе с борщевиком Сосновского на 2025-2030 годы на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области (далее – План) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителям организаций, независимо от организационно-правовой формы и ведомственной подчиненности, осуществляющих деятельность на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, а также физическим лицам (правообладателям земельных участков) принять меры по выполнению мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на подведомственных территориях согласно Плану.
3. Руководителям территориальных отделов администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области организовать выполнение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского.
4. Управлению сельского хозяйства администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области обеспечить координацию работы по выполнению Плана.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ударник» и на сайте администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области А.В.Забродину.
Глава местного самоуправления





С.А.Кучин

Забродина А.В.

Сомцова А.Б.

Герасимова Е.В.

Сыров А.О.

Кузнецов Н.М.

Колганов Д.И.
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области
от 27 января 2026 г. № 80
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)

по борьбе с борщевиком Сосновского на 2025 – 2030 годы
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Объем работ, га
	Сроки
выполнения
	Особенности проведения
	Ответственные исполнители

	1. Проведение обследования территорий, заросших борщевиком Сосновского (инвентаризация)

	1.1.
	Проведение обследования территорий в границах Дивеевского муниципального округа, заросших борщевиком Сосновского (картирование, мониторинг, инвентаризация и/или анализ данных, полученных в результате дистанционного зондирования территории)
	
	Ежегодно
	Составление банка данных, включая картографический материал о площади распространения борщевика Сосновского
	Территориальные отделы Дивеевского муниципального округа Нижегородской области (по согласованию);

управление сельского хозяйства Дивеевского муниципального округа (по согласованию);

министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,

балансодержатели автомобильных дорог ООО «ГарантСтрой» (по согласованию);

департамент лесного хозяйства Нижегородской области, Вознесенское межрайонное лесничество, Дивеевское участковое лесничество (по согласованию)

	1.2.
	Информирование физических и юридических лиц о необходимых мерах по борьбе с борщевиком Сосновского
	
	Постоянно, в течение года (ежегодно)
	Размещение информации на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области (сельских поселений - при наличии) в информационно​коммуникационной сети "Интернет", распространение наглядной агитации
	

	2. Мероприятия, проводимые в границах населенных пунктов (категория земель - земли населенных пунктов) на территориях общего пользования (земельных участках общего пользования), земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, государственной собственности до разграничения

	2.1.
	Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов)
	По итогам картирования
	Апрель -
сентябрь
(ежегодно)
	Подрезание корней на глубину 10-20 см и выдергивание их из земли. Срезка стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев
	Территориальные отделы Дивеевского муниципального округа Нижегородской области (по согласованию)

	2.2.
	Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербецидами сплошного действия)
	по итогам картирования
	Май - июль (ежегодно)
	Соблюдение регламентов применения пестицидов
	

	3. Мероприятия, проводимые в границах населенных пунктов (категория земель - земли населенных пунктов) на земельных участках, находящихся в собственности физических и юридических лиц и/или принадлежащих им на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользования и иных правах

	3.1.
	Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов)
	по итогам картирования
	Апрель -
сентябрь
(ежегодно)
	Подрезание корней на глубину 10-20 см и выдергивание их из земли. Срезка стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев
	Правообладатели земельных участков (по согласованию)

	3.2.
	Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербецидами сплошного действия)
	по итогам картирования
	Май - июль (ежегодно)
	Соблюдение регламентов применения пестицидов
	

	4. Мероприятия, проводимые на территории садоводческих некоммерческих товариществ и огороднических некоммерческих товариществ

(категория земель - земли населенных пунктов и земли сельскохозяйственного назначения)

	4.1.
	Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов)
	по итогам картирования
	Апрель -
сентябрь
(ежегодно)
	Подрезание корней на глубину 10-20 см и выдергивание их из земли. Срезка стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев
	Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества на земельных участках общего назначения, являющиеся имуществом общего пользования (по согласованию);

правообладатели земельных участков, на участках, находящихся в собственности физических и юридических лиц или иных правах (по согласованию)

	4.2.
	Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербецидами сплошного действия)
	по итогам картирования
	Май - июль (ежегодно)
	Соблюдение регламентов применения пестицидов
	

	5. Мероприятия, проводимые на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности физических и юридических лиц и/или принадлежащих им на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользования и иных правах

	5.1.
	Агротехнические методы борьбы с борщевиком Сосновского (вспашка с оборотом пласта)
	по итогам картирования
	Апрель -
сентябрь
(ежегодно)
	Вспашка до отрастания двух​трех настоящих листьев
	Правообладатели земельных участков (по согласованию)

	5.2.
	Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов)
	по итогам картирования
	Апрель -
сентябрь
(ежегодно)
	Подрезание корней на глубину 10-20 см и выдергивание их из земли. Срезка стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев
	

	5.3.
	Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия)
	по итогам картирования
	Май - июль (ежегодно)
	Соблюдение регламентов применения пестицидов
	

	6. Мероприятия, проводимые на землях сельскохозяйственного назначения, на территориях общего пользования (земельных участках общего пользования), земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, государственной собственности до разграничения, земельных участках, подлежащих к отнесению к невостребованной долевой собственности

	6.1.
	Агротехнические методы борьбы с борщевиком Сосновского (вспашка с оборотом пласта)
	по итогам картирования
	Апрель -
сентябрь
(ежегодно)
	Вспашка до отрастания двух​трех настоящих листьев
	Территориальные отделы Дивеевского муниципального округа Нижегородской области (по согласованию);

управление сельского хозяйства Дивеевского муниципального округа Нижегородской области (по согласованию);

государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Агротеххимцентр" (далее - ГБУ НО "Агротеххимцентр" (по согласованию)

	6.2.
	Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов)
	по итогам картирования
	Апрель -
сентябрь
(ежегодно)
	Подрезание корней на глубину 10-20 см и выдергивание их из земли. Срезка стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев
	

	6.3.
	Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербецидами сплошного действия)
	по итогам картирования
	Май - июль (ежегодно)
	Соблюдение регламентов применения пестицидов
	

	7. Мероприятия, проводимые на территории производственных объектов (животноводческие фермы, комплексы, склады и т.д.), расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности физических и юридических лиц и/или принадлежащих им на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользования и иных правах

	7.1.
	Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов, срезание бульдозером или иным способом сплошных массивов)
	по итогам картирования
	Апрель -
сентябрь
(ежегодно)
	Подрезание корней на глубину 10-20 см и выдергивание их из земли. Срезка стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев
	Правообладатели земельных участков (по согласованию)

	7.2.
	Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербецидами сплошного действия)
	по итогам картирования
	Май - июль (ежегодно)
	Соблюдение регламентов применения пестицидов
	

	8. Мероприятия, проводимые на территории производственных объектов (животноводческие фермы, комплексы, склады и т.д.), расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, отнесенных к бесхозным объектам

	8.1.
	Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов)
	по итогам картирования
	Апрель -
сентябрь
(ежегодно)
	Подрезание корней на глубину 10-20 см и выдергивание их из земли. Срезка до отрастания двух​трех настоящих листьев
	Территориальные отделы Дивеевского муниципального округа Нижегородской области (по согласованию);

Управление сельского хозяйства Дивеевского муниципального округа Нижегородской области (по согласованию);

ГБУ НО "Агротеххимцентр" (по согласованию)

	8.2.
	Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербецидами сплошного действия)
	по итогам картирования
	Май - июль (ежегодно)
	Соблюдение регламентов применения пестицидов
	

	9. Мероприятия, проводимые в границах полос отвода автомобильных дорог, расположенных за пределами населенных пунктов (категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения)

	9.1.
	Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов)
	по итогам картирования
	Апрель -
сентябрь
(ежегодно)
	Подрезание корней на глубину 10-20 см и выдергивание их из земли. Срезка стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев
	Балансодержатели автомобильных дорог ООО «ГарантСтрой» (по согласованию);

территориальные отделы Дивеевского муниципального округа Нижегородской области (по согласованию)

	9.2.
	Химические методы борьбы с борщевиком Сосновского (обработка гербицидами сплошного действия)
	по итогам картирования
	Май - июль (ежегодно)
	Соблюдение регламентов применения пестицидов
	

	10. Мероприятия, проводимые на землях лесного фонда

	10.1.
	Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского (выкапывание корней, выкашивание побегов)
	по итогам картирования
	Апрель -
сентябрь
(ежегодно)
	Подрезание корней на глубину 10 - 20 см и выдергивание их из земли. Срезка стеблей до отрастания двух-трех настоящих листьев
	Арендаторы (по согласованию); территориальные отделы Дивеевского муниципального округа Нижегородской области (по согласованию);
департамент лесного хозяйства Нижегородской области- Вознесенское межрайонное лесничество-Дивеевское участковое лесничество (по согласованию)


