PAGE  
2

Администрация Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	28 мая 2026 г.
	
	№
	724
	

	
	
	
	


Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по организации работы муниципальных заказчиков в информационной системе управления проектами в сфере строительства (ИСУП)
В соответствии с приказом министерства строительства Нижегородской области «Об утверждении типового плана мероприятий (дорожной карты) по организации работы муниципальных заказчиков в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП) от 27.04.2026 № 328-69/26од администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить план мероприятий (дорожной карты) по организации работы муниципальных заказчиков в информационной системе управления проектами в сфере строительства (ИСУП) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования, путем размещения на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области Сырова С.А.
Глава местного самоуправления





С.А.Кучин

Сыров С.А.

Савинкин Д.В.

Герасимова Е.В. 

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 28 мая 2026 г. № 724
План мероприятий (дорожной карты) по организации работы муниципальных заказчиков
в информационной системе управления проектами в сфере строительства (ИСУП)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Ожидаемый результат /
Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия

	Раздел 1. Организационные мероприятия

	
	
	
	
	

	1.1
	Направление в ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» информации об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по организации работы муниципальных заказчиков в ИСУП
	1 июня 2026 г.
	Заведующий сектором архитектуры отдела капитального строительства и архитектуры управления капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального округа – Малышев Анатолий Дмитриевич

Контроль: Заместитель главы администрации Дивеевского муниципального округа – Сыров Станислав Александрович
	Письмо об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по организации работы муниципальных заказчиков в ИСУП, направленное посредством СЭДО

	1.2
	Разработка и утверждение муниципального правового акта, определяющего порядок ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе для муниципального образования.
	Июнь 2026 г.
	Заведующий сектором архитектуры отдела капитального строительства и архитектуры управления капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального округа – Малышев Анатолий Дмитриевич

Контроль: Заместитель главы администрации Дивеевского муниципального округа – Сыров Станислав Александрович
	в муниципальном образовании приняты:
· правовой акт, определяющий порядок ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования
на бумажном носителе;
· правовой акт об утверждении регламента передачи исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет всех уровней бюджета (за исключением объектов со 100% федеральным финансированием) на территории муниципального образования (на основе приказа министерства строительства Нижегородской области от 13 октября 2023 г. № 328-238/23од)

	1.3
	Контроль и обеспечение ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе.
	ежеквартально в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Заведующий сектором архитектуры отдела капитального строительства и архитектуры управления капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального округа – Малышев Анатолий Дмитриевич

Контроль: Заместитель главы администрации Дивеевского муниципального округа – Сыров Станислав Александрович
	Отчет о проделанной работе, направленный в адрес ГКУ НО

«Нижегородстройзаказчик» посредством СЭДО

	1.4
	Разработка и утверждение муниципального правового акта, определяющего порядок ведения проектной и рабочей документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе
	3 квартал 2026г.
	Заведующий сектором архитектуры отдела капитального строительства и архитектуры управления капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального округа – Малышев Анатолий Дмитриевич

Контроль: Заместитель главы администрации Дивеевского муниципального округа – Сыров Станислав Александрович
	в муниципальном образовании приняты:
· правовой акт, определяющий порядок ведения проектной и рабочей документации в форме электронных документов без дублирования

на бумажном носителе;
· правовой акт об утверждении регламента передачи проектной и рабочей документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет всех уровней бюджета (за исключением объектов со 100% федеральным финансированием) на территории муниципального образования.

	1.5
	Прохождение курсов повышения квалификации муниципальных служащих, муниципальных заказчиков по направлению цифровой трансформации строительной отрасли
	Июнь 2026 г., далее по мере необходимости
	Заведующий сектором архитектуры отдела капитального строительства и архитектуры управления капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального округа – Малышев Анатолий Дмитриевич

Контроль: Заместитель главы администрации Дивеевского муниципального округа – Сыров Станислав Александрович
	Документы, подтверждающие повышение квалификации

	1.6
	Представление отчета об исполнении п. 1.2 – 1.5 плана мероприятий в адрес ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик»
	31 июля 2026 г.,
30 ноября 2026 г.
	Заведующий сектором архитектуры отдела капитального строительства и архитектуры управления капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального округа – Малышев Анатолий Дмитриевич

Контроль: Заместитель главы администрации Дивеевского муниципального округа – Сыров Станислав Александрович
	Отчет о проделанной работе, направленный посредством СЭДО

	Раздел 2. Ведение Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства

	2.1
	Актуализация сведений о пользователях ИСУП из числа сотрудников организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства
	постоянно
	Заведующий сектором архитектуры отдела капитального строительства и архитектуры управления капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального округа – Малышев Анатолий Дмитриевич

Контроль: Заместитель главы администрации Дивеевского муниципального округа- Сыров Станислав Александрович
	Направление актуализированного перечня пользователей системы ИСУП в адрес ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик», в случае изменения перечня лиц, ответственных за работу в ИСУП

	2.2
	Организация получения электронных подписей для пользователей ИСУП из числа организации, выполняющей функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства, не имеющих действующей электронной подписи
	постоянно
	Заведующий сектором архитектуры отдела капитального строительства и архитектуры управления капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального округа – Малышев Анатолий Дмитриевич

Контроль: Заместитель главы администрации Дивеевского муниципального округа – Сыров Станислав Александрович
	Всеми пользователями ИСУП из организации, выполняющей функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства получены электронные подписи.

Для пользователей ИСУП, не имеющих действующей электронной подписи, организовано получение электронных подписей

	2.3
	Направление информации об объектах капитального строительства, планируемых к реализации на территории муниципального образования за счет всех уровней бюджета (за исключением объектов со 100% федеральным финансированием)
	В срок не позднее 3 рабочих дней

с момента заключения контракта на проектирование/ строительство объектов
	Заведующий сектором архитектуры отдела капитального строительства и архитектуры управления капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального округа – Малышев Анатолий Дмитриевич

Контроль: Заместитель главы администрации Дивеевского муниципального округа – Сыров Станислав Александрович
	Направление письма в адрес ГКУ НО
«Нижегородстройзаказчик» посредством СЭДО

	2.4
	Обеспечение участия пользователей ИСУП из числа организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства, в обучающих

семинарах, проводимых ФАУ «РосКапСтрой
	постоянно
	Заведующий сектором архитектуры отдела капитального строительства и архитектуры управления капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального округа – Малышев Анатолий Дмитриевич

Контроль: Заместитель главы администрации Дивеевского муниципального округа – Сыров Станислав Александрович
	Пользователи подготовлены к работе в ИСУП

	2.5
	Участие в мероприятиях (стратегические сессии, форумы, круглые столы и пр.), направленных на разъяснение принципов и необходимости работы в ИСУП, формирования цифровой вертикали строительной отрасли и результатах проработки мероприятий настоящего плана мероприятий для организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства
	не менее 1раза в квартал
	Заведующий сектором архитектуры отдела капитального строительства и архитектуры управления капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального округа – Малышев Анатолий Дмитриевич

Контроль: Заместитель главы администрации Дивеевского муниципального округа – Сыров Станислав Александрович
	Пользователи приняли участие в мероприятии

	2.6
	Обеспечение наполнения разделов ИСУП «Основная информация», «Управление проектами»,

«Документация» для всех объектов капитального строительства, реализуемых на территории муниципального образования, внесенных в ИСУП, данными и поддержание указанных разделов в актуальном состоянии
	постоянно
	Заведующий сектором архитектуры отдела капитального строительства и архитектуры управления капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального округа – Малышев Анатолий Дмитриевич

Контроль: Заместитель главы администрации Дивеевского муниципального округа – Сыров Станислав Александрович
	Информация вносится на постоянной основе

	2.7
	Обеспечение включения в муниципальные контракты требований о ведении исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе при выполнении работ по строительству объектов капитального строительства
	постоянно
	Заведующий сектором архитектуры отдела капитального строительства и архитектуры управления капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального округа – Малышев Анатолий Дмитриевич

Контроль: Заместитель главы администрации Дивеевского муниципального округа – Сыров Станислав Александрович
	Муниципальные контракты
о выполнении работ по строительству объектов капитального строительства содержат требования о ведении исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе

	2.8
	Обеспечение обмена данными в машиночитаемом формате между муниципальным заказчиком и подрядной организацией, выполняющей архитектурно-строительное проектирование и/или строительно-монтажные работы, посредством ИСУП и внешней информационной системы
	постоянно
	Заведующий сектором архитектуры отдела капитального строительства и архитектуры управления капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального округа – Малышев Анатолий Дмитриевич

Контроль: Заместитель главы администрации Дивеевского муниципального округа – Сыров Станислав Александрович
	Информация вносится на постоянной основе

	2.9
	Представление отчета об исполнении раздела 2 плана мероприятий и процессе ведения ИСУП на территории муниципального образования Нижегородской области в адрес ГКУ НО

«Нижегородстройзаказчик»
	ежеквартально в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Заведующий сектором архитектуры отдела капитального строительства и архитектуры управления капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального округа – Малышев Анатолий Дмитриевич

Контроль: Заместитель главы администрации Дивеевского муниципального округа – Сыров Станислав Александрович
	Отчет о реализации мероприятий по ведению ИСУП, направленный посредством СЭДО


